Propuesta de Negociación Tecnológica

Urban Eats: comida real para quienes mueven la noche

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) – Ficha 228118

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Regional Distrito Capital

Fase 6: Desarrollo

Equipo SCRUM:

Juan Camilo Vanegas Castellanos

[Integrante 2 – por confirmar]

Bogotá D. C., octubre de 2026

Contenido

1. Introducción	3

2. La negociación en proyectos de software	3

2.1 Concepto	3

2.2 Importancia en los proyectos de software	3

2.3 Negociación distributiva frente a negociación integrativa (gana-gana)	3

2.4 MAAN (BATNA) y zona de posible acuerdo	4

2.5 Concesiones planeadas	4

3. Mesa de negociación simulada	5

3.1 Participantes, objetivo y agenda	5

3.2 Guion	5

3.3 Técnicas de comunicación	6

3.4 Manejo de conflictos	7

4. Negociación tecnológica (NT) y ciclo de vida del software	7

4.1 Definición	7

4.2 Relación con cada fase del SDLC	7

5. Tecnologías involucradas	8

5.1 Software	8

5.2 Hardware	8

5.3 Servicios	8

5.4 Licencias	9

6. Presupuesto y alineación con los sprints	9

7. Alcance técnico de la propuesta	10

8. Riesgos	11

9. Acta de acuerdos	12

Referencias	13

# 1. Introducción

Urban Eats es un sistema de información web de domicilios que opera las 24 horas, con foco entre las 10 p. m. y las 6 a. m., para conectar a trabajadores de turno nocturno (BPO y centros de contacto, salud, vigilancia y logística), estudiantes nocturnos y público de madrugada con cocinas aliadas verificadas sanitariamente. Su identidad es «comida real para quienes mueven la noche» y se apoya en tres pilares: comida real a deshoras (casera o balanceada, con sello «Balanceado», calorías y alérgenos, sin dejar de lado los antojos), cocinas verificadas y entrega visible (ruta y repartidor en un mapa más un asistente de inteligencia artificial local que responde por el pedido).

Este documento reúne los ítems 1 a 4 de la lista de chequeo de la fase 6: el concepto de negociación y su importancia en proyectos de software, el guion de una mesa de negociación simulada, la definición de negociación tecnológica (NT) y su relación con el ciclo de vida del software (SDLC), los tipos de tecnología involucrados con sus costos y licencias, el alcance técnico, los riesgos y el acta de acuerdos. El presupuesto detallado y alineado con los sprints está en el libro «Presupuesto y cronograma por sprints.xlsx».

# 2. La negociación en proyectos de software

## 2.1 Concepto

Negociar es un proceso de comunicación en el que dos o más partes con intereses en parte comunes y en parte opuestos buscan un acuerdo que les convenga más que no acordar nada (Fisher et al., 2011). En un proyecto de software se negocia de forma permanente: el alcance (qué se construye), el tiempo (cuándo se entrega), el costo (cuánto se invierte), la calidad esperada y la tecnología con la que se construye.

## 2.2 Importancia en los proyectos de software

Equilibra la «triple restricción». Alcance, tiempo y costo dependen entre sí: si el cliente pide más funciones en el mismo plazo, algo debe ceder. Negociar evita prometer lo imposible.

Reduce la ambigüedad de los requisitos. Un acuerdo explícito sobre lo que se incluye y lo que no se incluye evita reprocesos y conflictos al final del proyecto.

Protege la viabilidad económica. El precio pactado debe cubrir el talento humano, la infraestructura y los riesgos (ver presupuesto por sprints).

Construye confianza. En Scrum el Product Owner negocia la prioridad del backlog cada sprint; una negociación honesta mantiene la relación con el cliente a largo plazo.

Define la tecnología. Elegir software libre o licenciado, servicios gratuitos o pagos y la infraestructura de producción cambia el costo total y los riesgos legales.

## 2.3 Negociación distributiva frente a negociación integrativa (gana-gana)

Tabla 1. Comparación de enfoques de negociación

| Aspecto | Distributiva (gana-pierde) | Integrativa (gana-gana) |
| --- | --- | --- |
| Supuesto | El valor es fijo: lo que una parte gana la otra lo pierde. | El valor se puede ampliar combinando intereses distintos. |
| Foco | Posiciones («quiero pagar $3 millones»). | Intereses («necesito vender de noche sin riesgo sanitario»). |
| Información | Se oculta para no perder poder. | Se comparte para encontrar opciones de beneficio mutuo. |
| Relación | De una sola vez; se desgasta. | De largo plazo; se fortalece. |
| Ejemplo en Urban Eats | Regatear la tarifa por hora del equipo. | Cambiar una función costosa (app móvil nativa) por una web adaptable que el cliente puede usar ya, a cambio de mantener el precio. |

Urban Eats adopta el enfoque integrativo: el equipo y el cliente comparten el objetivo de que la plataforma funcione de noche, con cocinas confiables y costos de operación bajos.

## 2.4 MAAN (BATNA) y zona de posible acuerdo

La MAAN —mejor alternativa a un acuerdo negociado, o BATNA en inglés— es lo que cada parte hará si no hay acuerdo. Conocerla fija el límite por debajo del cual no conviene aceptar (Fisher et al., 2011).

Tabla 2. MAAN de cada parte en la mesa simulada

| Parte | MAAN | Punto de reserva |
| --- | --- | --- |
| Equipo de desarrollo (Product Owner) | Entregar el proyecto como prototipo académico con datos de prueba y presentarlo a otra cocina o inversionista. | No aceptar menos del costo de la fase 6 (≈ $6,6 millones incluida la contingencia del 10 %) ni recortar la verificación sanitaria de cocinas. |
| Cliente / inversionista (cocina aliada) | Seguir vendiendo solo por las plataformas de domicilios existentes, pagando su comisión y sin diferenciarse por la noche. | Pagar como máximo lo que ahorraría en comisiones durante el primer año y exigir una demostración funcional antes de comprometer más dinero. |

La zona de posible acuerdo (ZOPA) existe cuando el máximo que el cliente está dispuesto a pagar supera el mínimo que el equipo puede aceptar. En la simulación se ubica entre $6,6 y $8 millones para la fase 6, con alcance cerrado y pagos por hito.

## 2.5 Concesiones planeadas

Las concesiones se preparan antes de la mesa: se ordenan de menor a mayor costo para el equipo y nunca se entregan gratis: cada una se intercambia por algo de valor.

Tabla 3. Plan de concesiones

| Concesión del equipo | Costo para el equipo | Valor para el cliente | Se pide a cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasarela MercadoPago solo en modo prueba durante la fase 6 | Bajo | No asume comisiones mientras no haya ventas reales | Aceptar que el piloto con dinero real sea una fase posterior |
| Asistente IA local (Ollama) en lugar de una API de pago | Medio (más trabajo de integración) | Cero costo por mensaje y datos que no salen del servidor | Aceptar respuestas más simples que las de un modelo comercial |
| Plantillas de reporte adicionales | Bajo | Reportes a la medida | Validar los reportes en el sprint 5 y no pedir cambios después |
| Web adaptable a celular en lugar de app nativa | Ahorro para ambos | Uso inmediato en cualquier teléfono | Mantener el precio y el plazo de 6 sprints |
| Una semana extra de soporte tras la sustentación | Medio | Acompañamiento en el arranque | Pago del segundo hito a tiempo |

# 3. Mesa de negociación simulada

## 3.1 Participantes, objetivo y agenda

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Product Owner (equipo Urban Eats) | Defiende el valor del producto, el alcance de 6 sprints y la viabilidad económica. |
| Cliente / inversionista | Representa a una cocina aliada que quiere vender de noche; busca bajo costo, rapidez y bajo riesgo. |
| Observador / moderador | Instructor o compañero: controla el tiempo y registra los acuerdos en el acta (sección 9). |
| Objetivo | Acordar alcance, tiempo y costo de la fase 6 sin sacrificar la verificación sanitaria ni la calidad. |
| Duración | 15 minutos: apertura (2), intereses (3), propuesta (3), objeciones (4), cierre (3). |

## 3.2 Guion

Tabla 4. Guion de la mesa de negociación

| Momento | Habla | Intervención | Técnica aplicada |
| --- | --- | --- | --- |
| Apertura | PO | Gracias por su tiempo. Nuestro objetivo hoy es que su cocina venda de noche con un canal propio y confiable. Propongo revisar alcance, tiempo y costo, y cerrar con acuerdos por escrito. ¿Le parece? | Asertiva: encuadre claro y respetuoso; acordar la agenda. |
| Apertura | Cliente | Sí. Le adelanto que tengo poco presupuesto y lo necesito funcionando pronto. |  |
| Intereses | PO | Entiendo. Para proponer algo útil, ¿qué es lo más importante para usted: el costo inicial, la fecha o que los clientes confíen en la comida? | Preguntas abiertas para pasar de posiciones a intereses. |
| Intereses | Cliente | Que me lleguen pedidos de madrugada sin pagar comisiones tan altas, y que la gente sepa que mi cocina es seria. |  |
| Intereses | PO | Si le entiendo bien, busca ventas nocturnas, menor costo por pedido y reputación. ¿Es correcto? | Escucha activa y parafraseo. |
| Propuesta | PO | En DoorDash los pedidos entre las 12 y las 5 a. m. crecieron 36 % en 2023, y en Bogotá el sector BPO concentra cerca de la mitad de más de 700.000 empleos. Proponemos 6 sprints de una semana con: flujo de pedido con 3 roles, verificación sanitaria de cocinas, pago en línea, ruta en mapa y asistente IA local. Inversión: $7,2 millones en dos pagos por hito. | Persuasiva: datos verificables, beneficio para el cliente y anclaje razonable. |
| Objeciones | Cliente | Es mucho. Otra persona me lo hace por $4 millones y además quiero una app para celular. | Conflicto: precio y alcance. |
| Objeciones | PO | Comprendo la preocupación por el costo. Le propongo comparar con un criterio objetivo: nuestro presupuesto valora 240 horas de dos desarrolladores a la tarifa de mercado de un junior en Bogotá. La app nativa duplicaría el trabajo; una web adaptable funciona en cualquier celular desde el primer día. Si mantenemos la web, podemos ajustar a $6,9 millones. | Mensaje en primera persona, criterio objetivo y concesión condicionada. |
| Objeciones | Cliente | ¿Y si no funciona? No quiero pagar todo de una vez. |  |
| Objeciones | PO | Es razonable. Propongo 40 % al aprobar el alcance y 60 % contra la demostración del sprint 4, con un plan de pruebas que usted puede revisar. Si la demostración no cumple los casos de prioridad alta, corregimos sin costo. | Reduce el riesgo percibido; opciones de beneficio mutuo. |
| Objeciones | Cliente | ¿Por qué tanto control a las cocinas? Eso me demora. |  |
| Objeciones | PO | Porque es lo que nos diferencia. Las cocinas ocultas sin permisos ya han sido noticia; publicar solo cocinas con concepto sanitario favorable vigente (Resolución 2674 de 2013) es lo que hace que el cliente nocturno confíe y le compre. Ese punto no es negociable, pero le ayudamos con la lista de documentos. | Firmeza asertiva en lo innegociable, explicando el porqué. |
| Cierre | Cliente | De acuerdo: web adaptable, $6,9 millones en dos pagos y demostración en el sprint 4. |  |
| Cierre | PO | Resumo los acuerdos: alcance de la sección 7, 6 sprints del 19 de octubre al 29 de noviembre de 2026, $6,9 millones con 40/60 por hito, pagos reales en un piloto posterior. Lo dejamos firmado en el acta. | Resumen y compromiso por escrito. |

Las cifras de la propuesta provienen de Restaurant Business (2023) y Valora Analitik (s. f.); la tarifa por hora, del libro de presupuesto (Indeed, 2026).

## 3.3 Técnicas de comunicación

Tabla 5. Técnicas de comunicación asertiva y persuasiva

| Técnica | Tipo | Cómo se aplica en la mesa |
| --- | --- | --- |
| Escucha activa y parafraseo | Asertiva | Repetir con palabras propias lo que dijo el cliente antes de responder («si le entiendo bien…»). |
| Mensajes en primera persona | Asertiva | «Me preocupa que…» en lugar de «usted está equivocado»: se expresa el desacuerdo sin atacar. |
| Disco rayado amable | Asertiva | Repetir con calma lo innegociable (verificación sanitaria) sin entrar en discusión. |
| Preguntas abiertas | Asertiva | «¿Qué es lo más importante para usted?» para descubrir intereses. |
| Evidencia y datos | Persuasiva | Cifras con fuente (DoorDash, BPO, salud en turnos nocturnos) para sustentar la demanda. |
| Anclaje | Persuasiva | Presentar primero una propuesta completa y razonable que sirve de referencia. |
| Reciprocidad | Persuasiva | Cada concesión se intercambia por un compromiso del cliente. |
| Beneficio para el otro | Persuasiva | Hablar en términos de las ventas, el ahorro y la reputación del cliente. |

## 3.4 Manejo de conflictos

Separar a las personas del problema: el desacuerdo es sobre el precio, no sobre la persona; se mantiene un tono cordial.

Concentrarse en intereses, no en posiciones: detrás de «es muy caro» está «no quiero perder dinero si no funciona», y eso se resuelve con pagos por hito.

Generar opciones de beneficio mutuo: web adaptable en vez de app, IA local sin costo por uso, pagos reales en un piloto posterior.

Usar criterios objetivos: tarifa de mercado (Indeed), horas por sprint, precios publicados de los servicios y normativa sanitaria.

Pausa y escalamiento: si la discusión se bloquea, se toma un receso de 2 minutos y se retoma desde los acuerdos ya logrados.

# 4. Negociación tecnológica (NT) y ciclo de vida del software

## 4.1 Definición

La negociación tecnológica es el proceso mediante el cual el proveedor de una solución y su cliente acuerdan qué tecnología se va a adquirir, desarrollar, licenciar o transferir, en qué condiciones técnicas, económicas y legales (alcance, costos, licencias, propiedad intelectual, soporte y riesgos) y con qué entregables verificables. A diferencia de una compra común, la NT incluye el conocimiento necesario para operar y mantener la tecnología.

## 4.2 Relación con cada fase del SDLC

Tabla 6. Qué se negocia en cada fase del ciclo de vida y cómo se resolvió en Urban Eats

| Fase del SDLC | Qué se negocia | Decisión en Urban Eats |
| --- | --- | --- |
| Planeación | Objetivo, alcance general, presupuesto, plazo y equipo. | 6 meses de proyecto; fase 6 en 6 sprints de una semana con 2 integrantes; presupuesto con contingencia del 10 %. |
| Análisis de requisitos | Requisitos funcionales y no funcionales, prioridades, criterios de aceptación. | Flujo de 3 roles y 6 estados, verificación sanitaria obligatoria, pago aprobado antes de llegar a la cocina. |
| Diseño | Arquitectura, tecnologías, licencias, servicios externos. | Spring Boot + microservicio Python FastAPI + MariaDB; Ollama local; Leaflet + OpenStreetMap; OpenRouteService. |
| Desarrollo | Estándares, ramas, revisiones, entregas por sprint. | GitHub con ramas y pull requests; incremento demostrable al final de cada sprint. |
| Pruebas | Plan de pruebas, criterios de aceptación, quién valida. | 26 casos de prueba; 100 % de los de prioridad alta deben pasar antes de la sustentación. |
| Implantación | Hosting, dominio, datos iniciales, capacitación. | VPS de 2 vCPU y 8 GB, dominio .com.co, modo demostración con cocina y datos de prueba. |
| Mantenimiento | Soporte, garantías, actualizaciones, costos recurrentes. | Una semana de soporte posterior; costos recurrentes: VPS, dominio y comisiones de pasarela. |

# 5. Tecnologías involucradas

## 5.1 Software

Tabla 7. Software del proyecto

| Componente | Tecnología | Función | Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicación web principal | Java 21 + Spring Boot 4.1 + Thymeleaf | Pedidos, roles, catálogo, pagos, vistas | GPLv2 + Classpath Exception / Apache 2.0 |
| Microservicio | Python 3.13 + FastAPI + SQLAlchemy | Vinculación y verificación de cocinas (CRUD), reportes con filtros y exportación | PSF / MIT / MIT |
| Base de datos | MariaDB 10.4 / MySQL Community | Persistencia de usuarios, pedidos, cocinas y platos | GPLv2 |
| Inteligencia artificial | Ollama con el modelo qwen3:4b | Asistente que responde por el pedido y recomienda platos con datos reales | MIT (Ollama) / Apache 2.0 (Qwen3) |
| Mapas | Leaflet + teselas de OpenStreetMap | Mapa con la ruta y el marcador del repartidor | BSD-2 / ODbL (atribución obligatoria) |
| Herramientas | VS Code, IntelliJ IDEA Community, Git, GitHub | Desarrollo y control de versiones | MIT / Apache 2.0 / GPLv2 / plan gratuito |

## 5.2 Hardware

Tabla 8. Hardware

| Equipo | Especificación mínima | Uso | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 portátiles de desarrollo | Intel Core i7, 16 GB RAM, SSD 512 GB | Desarrollo y ejecución local de Ollama (qwen3:4b en CPU) | $4.399.000 c/u (precio de lista Alkomprar); se imputa solo la depreciación de los meses de uso (5 años, línea recta) |
| GPU de 4 GB (opcional) | NVIDIA con 4 GB de VRAM | Acelera las respuestas del asistente IA | No se compra en la fase 6 (cantidad 0 en el presupuesto) |
| Servidor de producción | 2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB de disco, Linux | Spring Boot, servicio Python, MariaDB y Ollama | Se arrienda como VPS (ver servicios) |

## 5.3 Servicios

Tabla 9. Servicios externos cotizados (octubre de 2026)

| Servicio | Proveedor | Precio cotizado | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasarela de pagos | Mercado Pago | ≈ 3,29 % + COP 800 + IVA por transacción (dato del equipo). La página oficial de Link de pago muestra 3,29 % + IVA sin cargo fijo con dinero al instante; se confirmará en la cuenta. En modo prueba: $0. | Mercado Pago (2026) |
| Rutas | OpenRouteService (HeiGIT) | Gratis: 2.000 solicitudes de rutas por día y 40 por minuto, con API key. | OpenRouteService (2026) |
| Teselas del mapa | OpenStreetMap | Gratis con atribución y uso moderado. | OSM Foundation (s. f.) |
| Repositorio | GitHub | Plan gratuito. | GitHub (2026) |
| Hosting | Hostinger VPS KVM 2 | US$16,99/mes con compromiso de 12 meses (US$24,49 sin compromiso) ≈ $53.866/mes con TRM $3.170,46. | VPSBenchmarks (2026); Portafolio (2026) |
| Dominio | Registrador .com.co | US$15,53/año (Spaceship); US$13,59 el primer año (OVHcloud). | Spaceship (2026); OVHcloud (2026) |

## 5.4 Licencias

Todo el software del proyecto es libre o gratuito, por lo que no hay costo de licencias de desarrollo ni de ejecución. Las obligaciones son de atribución (OpenStreetMap: «© colaboradores de OpenStreetMap») y de conservar los avisos de licencia (Apache 2.0, MIT, BSD).

Alerta de licencia – tipografía Cocogoose Pro. Los archivos de fuente del proyecto (Cocogoose-Pro-Bold-trial.ttf y Cocogoose-Pro-Regular-trial.ttf) son versiones de prueba («trial»), que no autorizan el uso comercial ni la publicación en un sitio web. Antes de publicar se debe (a) comprar la licencia de escritorio y de webfont a Zetafonts (referencia: familia completa US$154 en YouWorkForThem, ≈ $488.000) o (b) reemplazarla por una fuente con licencia libre OFL de estilo similar (por ejemplo, Poppins o Montserrat), sin costo. El presupuesto incluye la opción (a) y la decisión queda en el acta.

# 6. Presupuesto y alineación con los sprints

El presupuesto se calcula con fórmulas en el libro «Presupuesto y cronograma por sprints.xlsx». El talento humano se valora a precio de mercado aunque el equipo sea de aprendices, para demostrar la viabilidad económica real del software.

Tabla 10. Supuestos principales

| Supuesto | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| SMMLV 2026 / auxilio de transporte | $1.750.905 / $249.095 | Decretos de 2026 (dato del equipo) |
| Salario desarrollador junior | $2.812.680/mes | Indeed Colombia, sep-2026 |
| Jornada máxima | 42 h/semana (182 h/mes) | Ley 2101 de 2021 (desde jul-2026) |
| Factor prestacional | 38,35 % (con exoneración de salud, ICBF y SENA) | CST; Ley 100 de 1993; E.T. art. 114-1 |
| Costo mensual por desarrollador / tarifa hora | $4.140.494 / $22.750 | Cálculo del libro |
| Dedicación | 10 h/semana (fases 1–5); 20 h/semana (fase 6) | Supuesto del equipo |

Tabla 11. Resumen del presupuesto (valores con contingencia del 10 %)

| Concepto | Fases 1–5 (S1–S10) | Fase 6 (F6-1 a F6-6) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Talento humano | $24.010.965 | $5.459.992 | $29.470.958 |
| Hardware (depreciación) | $1.140.840 | $203.031 | $1.343.870 |
| Software y licencias | $414.486 | $73.765 | $488.251 |
| Servicios | $420.132 | $231.739 | $651.871 |
| Contingencia 10 % | $2.598.642 | $596.853 | $3.195.495 |
| Total | $28.585.065 | $6.565.379 | $35.150.444 |

Cada sprint de la fase 6 cuesta ≈ $1.094.230 (2 desarrolladores × 20 h × $22.750 más su parte de hardware, software, servicios y contingencia). La propuesta de $6,9 millones de la mesa simulada cubre el costo de la fase 6 con un margen cercano al 5 %. Los valores se recalculan si cambia cualquier supuesto.

Tabla 12. Sprints de la fase 6

| Sprint | Fechas | Objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| F6-1 | 19 – 25 oct | Estabilizar | Flujo de pedido con 3 roles y 6 estados funcionando |
| F6-2 | 26 oct – 1 nov | Servicio Python | CRUD de solicitudes de cocina con validaciones |
| F6-3 | 2 – 8 nov | IA, mapa e integración | Asistente con Ollama, ruta en mapa, integración Spring ↔ Python |
| F6-4 | 9 – 15 nov | Demostración y calidad | Modo demostración y ejecución del plan de pruebas |
| F6-5 | 16 – 22 nov | Extras | Reportes CSV/XLSX/PDF y acciones de mejora |
| F6-6 | 23 – 29 nov | Documentar y ensayar | Documentos de la fase y ensayo de la sustentación |

# 7. Alcance técnico de la propuesta

Tabla 13. Lo que incluye y lo que no incluye

| Incluye | No incluye |
| --- | --- |
| Aplicación web adaptable a celular (Spring Boot + Thymeleaf). | Aplicación móvil nativa (Android/iOS). |
| Roles cliente, cocina/gerente y repartidor con 6 estados del pedido y hora de cada cambio. | Gestión de nómina o afiliación a seguridad social de repartidores (Ley 2466 de 2025 y Decreto 0991 de 2026 quedan como requisito para la operación real). |
| Microservicio Python de vinculación y verificación de cocinas: CRUD, validación de NIT con dígito de verificación, concepto sanitario vigente, RUT, Cámara de Comercio y manipuladores certificados. | Verificación automática ante la Secretaría Distrital de Salud: la revisión de documentos es manual por el administrador. |
| Pasarela MercadoPago en modo prueba; ningún pedido llega a la cocina sin pago aprobado. | Procesamiento de pagos reales, conciliación contable y facturación electrónica DIAN. |
| Ruta en mapa con OpenRouteService y marcador del repartidor (simulado en modo demostración). | Rastreo GPS en tiempo real desde el celular del repartidor. |
| Asistente IA local con Ollama qwen3:4b y modo básico si el modelo no responde. | Modelos comerciales de pago o entrenamiento de un modelo propio. |
| Reportes con filtros, ordenamiento y exportación CSV, XLSX y PDF. | Tableros de inteligencia de negocios en tiempo real. |
| Despliegue de demostración en VPS con dominio .com.co y datos de prueba. | Operación 24/7 en producción con soporte permanente. |

# 8. Riesgos

Tabla 14. Matriz de riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| El equipo pasa de 4 a 2 integrantes y no alcanza el alcance | Alta | Alto | Sprints de una semana con prioridades del backlog; los extras (F6-5) son lo primero que se recorta. |
| Uso de la fuente Cocogoose Pro sin licencia | Alta | Medio | Comprar la licencia o reemplazarla por una fuente OFL antes de publicar. |
| Ollama lento o caído en el equipo de la demostración | Media | Medio | Modo básico del asistente; modelo de 4B parámetros que corre en CPU; prueba previa en el equipo de la sustentación. |
| Límite diario de OpenRouteService o falta de internet | Baja | Medio | Caché de rutas; línea recta con aviso «Ruta aproximada». |
| Cambio de tarifas de MercadoPago | Media | Bajo | Confirmar la tarifa vigente en la cuenta; parámetro editable en el presupuesto. |
| Tratamiento de datos personales sin autorización | Media | Alto | Política de tratamiento y autorización expresa según la Ley 1581 de 2012. |
| Cocinas sin concepto sanitario vigente | Media | Alto | El servicio Python bloquea la aprobación (error 409) y solo publica cocinas con documentos vigentes. |
| Variación de la TRM en servicios cobrados en dólares | Media | Bajo | Contingencia del 10 %; TRM como parámetro del presupuesto. |

# 9. Acta de acuerdos

En Bogotá D. C., el ____ de ______________ de 2026, las partes acuerdan:

Alcance: el descrito en la sección 7 de este documento.

Tiempo: 6 sprints de una semana, del 19 de octubre al 29 de noviembre de 2026, con revisión al final de cada sprint.

Costo: $6.900.000 para la fase 6, pagados 40 % al aprobar el alcance y 60 % contra la demostración del sprint F6-4.

Calidad: el 100 % de los casos de prueba de prioridad alta debe pasar antes de la entrega; los defectos encontrados en la demostración se corrigen sin costo.

Licencias: se usará software libre; la tipografía Cocogoose Pro se licenciará o se reemplazará antes de publicar (decisión: ☐ licenciar  ☐ reemplazar).

Datos personales: el sistema incluirá política de tratamiento y autorización de datos conforme a la Ley 1581 de 2012.

Cambios: toda solicitud nueva se registra en el backlog y se negocia su prioridad, tiempo y costo antes de incluirla.

| ______________________________ | ______________________________ |
| --- | --- |
| Product Owner – Equipo Urban Eats C. C. ____________________ | Cliente / inversionista C. C. ____________________ |
| ______________________________ | ______________________________ |
| Desarrollador – Juan Camilo Vanegas Castellanos C. C. ____________________ | Desarrollador – [Integrante 2 – por confirmar] C. C. ____________________ |

# Referencias

Alcaldía Mayor de Bogotá. (s. f.). Requisitos sanitarios para crear un negocio de alimentos en Bogotá. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/requisitos-sanitarios-para-crear-un-negocio-de-alimentos-en-bogota

Alkomprar. (2026). Computador portátil Acer Aspire Lite 16 pulgadas, Intel Core i7, 16 GB, 512 GB. https://www.alkomprar.com/computador-portatil-acer-aspire-lite-16-pulgadas-7167/p/4711474847195

Cerlatam. (2026). MinSalud – Decreto 991 de 2026. https://www.cerlatam.com/normatividad/minsalud-decreto-991-de-2026-04-ago-26/

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Congreso de la República de Colombia. (2021). Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual.

Congreso de la República de Colombia. (2025). Ley 2466 de 2025, reforma laboral.

Fisher, R., Ury, W. y Patton, B. (2011). Getting to yes: Negotiating agreement without giving in (3.ª ed.). Penguin Books.

Indeed. (2026, 14 de septiembre). Salarios de junior developer en Colombia. https://co.indeed.com/career/junior-developer/salaries

Mercado Pago. (2026). Link de pago. https://www.mercadopago.com.co/herramientas-para-vender/link-de-pago

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Resolución 2674 de 2013, requisitos sanitarios para personas naturales o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos.

OpenRouteService. (2026). Plans. HeiGIT. https://openrouteservice.org/plans/

OpenStreetMap Foundation. (s. f.). Tile usage policy. https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/

OVHcloud. (2026). Dominios .COM.CO. https://www.ovhcloud.com/es/domains/tld/comco/

Portafolio. (2026, 16 de octubre). Precio del dólar hoy en Colombia: así cotiza la divisa este 16 de octubre. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-asi-cotiza-la-divisa-este-16-de-octubre-tras-perder-casi-504569

Restaurant Business. (2023). DoorDash reveals consumers' favorite foods to order for delivery. https://restaurantbusinessonline.com/food/doordash-reveals-consumers-favorite-foods-order-delivery

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

Spaceship. (2026). Obtén un .com.co. https://www.spaceship.com/zh-HK/domains/cctld/com-co/

Valora Analitik. (s. f.). La industria BPO genera más de 700.000 empleos en Colombia. https://www.valoraanalitik.com/la-industria-bpo-genera-mas-de-700-000-empleos-en-colombia/

VPSBenchmarks. (2026). KVM 2 by Hostinger. https://www.vpsbenchmarks.com/hosters/hostinger/plans/kvm-2

YouWorkForThem. (s. f.). Cocogoose Pro. https://www.youworkforthem.com/font/T7362/cocogoose-pro